## Slide 1
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

## Slide 2
PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL
Manual de Contratación y de Vigilancia y Control de la Gestión Contractual
Manual de Buenas practicas de la gestión contractual
Manual de seguridad y salud en el trabajo para contratistas
Desarrollar las actividades requeridas para adquirir bienes, servicios y
obras públicas que demanda el Sector Central para cumplir su misión,
con observancia de los principios que rigen la función administrativa.

## Slide 3
COMITÉ DE CONTRATACIÓN
Es una instancia de consulta, definición, orientación y decisión de los lineamientos que regirán la actividad precontractual, contractual y post contractual de la entidad.
Se tratan en comité: Los procesos que tienen un presupuesto superior a la menor cuantía, independientemente de la modalidad contractual
En los que se convoque por parte de la Dirección de Contratación.
Los que se tramiten al amparo de la contratación directa, independientemente de la cuantía.
Los contratos / convenios con ESAL al amparo del Decreto 092 de 2017
Serán responsabilidad directa de las dependencias: los sustentados en el literal h del numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 ( Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales).

## Slide 4
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

## Slide 5
Ley 80 de 1993. (Art: 3 y 4)
Ley 1474 de 2011. (Art: 44- 45, 82 al 86)
Decreto de Ley 019 de 2012 (Art. 217)
Ley 1712 de 2014 Decreto Reglamentario 103 de 2015 (Art. 8 “Publicidad ejecución del contrato”)
Decreto 1510 de 2013, derogado y compilado por el Decreto 1082 de 2015.
Decreto 472 de 2018 .Manual de contratación/ MANUAL DE VIGILANCIA Y CONTROL
FUNDAMENTO LEGAL

## Slide 6
SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA
Función asignada a un servidor público del Departamento o la obligación contratada con una persona natural o jurídica, Consorcio o Unión Temporal, para CONTROLAR, COLABORAR, VIGILAR, EXIGIR, PREVENIR, SOLICITAR Y EVALUAR la ejecución de los contratos y convenios, en sus aspectos legales, administrativos, técnicos, financieros y contables.

## Slide 7
Supervisión
¿QUIÉN LA EJERCE? Un servidor designado por la misma entidad.
¿CUÁNDO APLICA?
No se requieren conocimientos especializados, o se requieren conocimientos especializados y la entidad cuenta con dicho personal.
¿QUÉ OBJETIVO TIENE?
Seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

## Slide 8
INTERVENTORÍA
¿QUIÉN LA EJERCE? La entidad, a través de un externo contratado.
¿CUÁNDO APLICA?
Cuando el seguimiento del contrato suponga conocimientos especializados en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen.
¿QUÉ OBJETIVO TIENE?
Realizar seguimiento técnico del contrato. Si los estudios previos lo determina se podrá contratar la función técnica, administrativa, financiera, contable, y jurídica.

## Slide 9
Proteger moralidad administrativa
Prevenir la ocurrencia de actos de corrupción
Tutelar la transparencia de la actividad contractual
Controlar y vigilar
Colaborar
Exigir
Prevenir
Verificar y evaluar
Solicitar
FINALIDADES Y OBJETIVOS

## Slide 10
Legales
Técnicas
Administrativas
Financieras o Contables
FUNCIONES

## Slide 11
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
Revisar integralmente las obligaciones y el clausulado de los convenios o contratos.
Las novedades o ajustes que sean necesarios a los contratos supervisados deben ser informados al ordenador del gasto de manera oportuna para lo pertinente (modificación contractual)
En caso de posible incumplimiento el supervisor debe generar el requerimiento inmediato y por escrito al contratista e informar al ordenador del gasto a fin de que se dispongan las acciones legales
Es necesario advertir oportunamente los riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las medidas necesarias para mitigarlos.
Las adiciones y las prórrogas solo se aplicarán en casos excepcionales que correspondan a factores externos y absolutamente imprevisibles a las partes, los cuales deberán ser argumentados y justificados para la verificación por parte del supervisor
En el evento en que el supervisor del contrato pierda comunicación con el contratista o el mismo no responda de manera adecuada al cumplimiento de las obligaciones deberá informarlo al competente contractual

## Slide 12
Recibir a satisfacción, bienes, obras o servicios que no correspondan al objeto o condiciones contractuales.
Ordenar cambios de calidad de las obras, bienes o servicios, o de las condiciones de modo, tiempo y lugar establecidos en los contratos, sin la debida aprobación del ordenador del gasto a través del documento idóneo.
Demorar u omitir la proyección o suscripción oportuna de las actas de inicio, recibo parcial o total de obras, bienes o servicios, así como la de liquidación, y demás documentos requeridos en desarrollo del contrato respectivo.
Aprobar modificaciones de contratos tales como de obligaciones, derechos, especificaciones, suspensiones, reanudaciones, prórrogas, bienes o servicios adicionales o complementarios, las cuales son de competencia exclusiva del Ordenador del Gasto
Autorizar la ejecución del contrato o de sus actividades, fuera de los términos establecidos para ello, sin haberse suscrito la modificación del contrato o convenio o los acuerdos legalmente permitidos.
Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones.
LIMITES DE LA FUNCION DE SUPERVISION

## Slide 13
FALLAS RECURRENTES
RECOMENDACIONES
1. Tenga en cuenta la fecha a partir de la cual fue designado como supervisor, pues esta determinará el inicio de su responsabilidad civil, penal, disciplinaria y fiscal.
2. Solicite copia del contrato y de la propuesta o cotización que lo soporta, así como de los pliegos de condiciones o documento equivalente. Lo anterior con el fin de definir claramente las obligaciones que podrá exigirle al contratista.
3. Conozca el Manual de Seguimiento a la Ejecución Contractual del Departamento de Cundinamarca
4. Verifique, que el contrato cuente con registro presupuestal y todos los requisitos previos al inicio de actividades: garantías aprobadas, licencias, permisos, diseños, aprobaciones, cronogramas.
5. Todas las instrucciones que imparta al contratista deben constar por escrito.

## Slide 14
FALLAS RECURRENTES
RECOMENDACIONES
6. Organice una carpeta de Supervisión en la que lleve un registro de sus gestiones y de las comunicaciones y actos administrativos que hayan afectado la ejecución del contrato.
7. Remita copia de todas las comunicaciones dirigidas al contratista con cada informe de supervisión, inspección o interventoría con el fin de que repose en la carpeta principal de contrato (archivo).
8. Recuerde, que toda modificación, adición, prórroga, otrosí o cesión solo puede ser autorizada por el ordenador del gasto, a través del documento idóneo para el efecto.
9. Proyecte el Acta de liquidación, previa verificación del cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del contratista.